

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛОБОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 с.Шалоболино 2-п

О подготовке и проведении весеннего

двухмесячника по благоустройству и

озеленению населенных пунктов

Шалоболинского сельсовета

Для улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения

населенных пунктов , на основании п. 2 статьи 21 закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», статьи 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению территории сельсовета, улучшению санитарного состояния населенных пунктов «За чистое село» с 10 апреля по 10 июня 2019 года.

2. Организовать субботник по уборке улиц , скверов , парков, территорий всех учреждений независимо от форм собственности , личных приусадебных участков и массовые мероприятия по посадке деревьев и кустарников 22 апреля 2019 года.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению территории сельсовета «За чистое село» согласно приложения № 1.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета согласно приложения « № 2.

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению субботника по благоустройству согласно приложения № 3.

6. Руководителям учреждений , предпринимателям, привести в хорошее состояние прилегающую территорию к зданиям закрепленными за ними.

- оказать содействие в проведении акции «Неделя памяти» по благоустройству кладбищ , обеспечив участие в акции населения, коллективов.

- обеспечить постоянный контроль за ходом проведения двухмесячника в подведомственных учреждениях.

7. Объявить смотр – конкурс по учреждениям на период двухмесячника по благоустройству на территории сельсовета.

8. Комиссии, по организации и проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов «За чистое село», подвести итоги до 10 июля 2019 года.

9. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его опубликования в газете «Сельский вестник».

Глава сельсовета А.С.Антошкина

Приложение № 1

к постановлению главы

от 01.02.2019 № 2-п

**Состав комиссии по организации и проведению двухмесячника**

**по благоустройству и озеленению населенных пунктов**

**сельсовета «За чистое село»**

Антошкина А.С - глава сельсовета , председатель комиссии

Чуприянова Т.А – заместитель главы , секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абакумова В. М. – заведующая Ильинским клубом, депутат

Грищенко О. А. - учитель СОШ №18 , депутат

Кононов А.А. - директор СОШ №18 ( по согласованию)

Сиротинина Т.П. - директор Курганчиковского СДК, депутат

Приложение № 2

к постановлению главы

от 01.02.2019 № 2-п

**План мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника**

**по благоустройству и озеленению населенных пунктов**

**сельсовета «За чистое село»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | | | ответственные | |
| **Организационные мероприятия** | | | | | |
| Проведение совещания с руководителями учреждений, предприятий по вопросам подготовки и проведения двухмесячника | | 10 апреля | | | Глава сельсовета |
| Выделение и закрепление автотранспорта | | до 15 апреля | | | Глава сельсовета |
| Обеспечение участия жителей населен-  ных пунктов в проведении очистки дворовых и придомовых территорий, организация вывоза мусора | | в течении двухмесячника | | | комиссия |
| Обеспечение участия школьников в проведении санитарной очистки и благоустройству закрепленных за учебными территориями | | в течении двухмесячника | | | Глава, директор школы (по согласованию) |
| Организовать и провести единый санитарный день на территории сельсовета | | 16 апреля | | | Глава МО , комиссия |
| **Мероприятия по благоустройству** | | | | | |
| Проведение обрезки деревьев, очистка территорий школы, предприятий торговли, культуры, здравоохранения, других организаций независимо от форм собственности | | до 30 апреля | Глава М О, руководители учреждений ( по согласованию) | | |
| Привести в хорошее состояние памятники, обелиски находящиеся на территории сельсовета | | до 30 апреля | Глава сельсовета | | |
| Приведение торговых предприятий в надлежащий вид, устройство мусорниц по сбору мелкого мусора около магазинов | | до 30 апреля | Руководители торговых предприятий  (по согласованию) | | |
| Проведение ремонтных работ по ограждениям | | в течении двухмесячника | Глава , комиссия | | |
| Организация ремонта урн при входах в общественные и торговые здания | | в течении двухмесячника | Глава МО | | |
| Установка скамеек в скверах и парка , покраска | | в течении двухмесячника | Глава МО | | |
| Организация очистки скверов и парка, жилой зоны от мусора. | | в течении двухмесячника | Глава МО | | |
| Организовать и провести очистку кладбищ от мусора | | до 28 апреля | Глава МО | | |
| Ликвидация не санкционированных свалок | | в течении двухмесячника | Глава МО | | |
| Введение единого санитарного дня по наведению порядка и поддержанию чистоты в населенных пунктах - **пятница** | | еженедельно | Глава МО | | |
| Подведение итогов работы по организации и проведению двухмесячника по благоустройству | | 1 раз в 15 дней | комиссия | | |
| Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника постоянно | | | Глава сельсовета | | |
| **Мероприятия по озеленению** | | | | | |
| Снос аварийных ,сухостойных деревьев и удаление пней и стволов погибших деревьев | | в течении двухмесячника | комиссия | | |
| Обеспечение завоза посадочного материала | | май | Глава МО | | |
| Посадка деревьев и кустарников | | май | Глава МО | | |
| Подготовка клумб и посадка цветов | | в течении двухмесячника | Глава МО | | |
| Представление отчета главы о проведении двухмесячника, подведение итогов. | | 10 июля | Глава МО | | |

Приложение № 3

к постановлению главы

от 01.02.2019 № 2-п

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению субботника**

**по благоустройству на территории сельсовета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения |
| Проведение совещания с руководителями учреждений , депутатами | Глава администрации | 18апреля |
| Определение ответственных за организацию и проведение субботника на конкретных территориях | глава | до 15 апреля |
| Проведение агитационной работы по приглашению не работающих граждан | Глава, комиссия | до 15 апреля |
| Обеспечение участников субботника необходимым инвентарем, мешками для сбора мусора | глава | до 20 апреля |
| Привлечение автотранспорта и его распределение | Глава, директор ООО  Шалоболинское  (по согласованию) | до 15 апреля |
| Организация участия школьников и другой молодежи в проведении санитарной очистки территории | Глава, директор школы ( по согласованию) | до 22 апреля |
| Очистка скверов , парка от мусора и сухих деревьев | Глава , руководители учреждений  (по согласованию) |  |
| Проведение субботника работниками учреждений на закрепленной территории | Глава, руководители учреждений  (по согласованию) | 16 апреля |
| Организация работы по благоустройству кладбищ | Глава , комиссия | До 28 апреля |
| Организация контроля за ходом подготовки к субботнику | глава |  |